**浙大城市学院G16小组**



**“软工学院”项目**

**会议纪要文档**

目录

[开发小组人员 3](#_Toc105876424)

[变更表 3](#_Toc105876425)

[宣布开会 4](#_Toc105876426)

[点名 4](#_Toc105876427)

[批准上次会议的纪要 4](#_Toc105876428)

[会议议题 4](#_Toc105876429)

[A：周期性检查发现问题 4](#_Toc105876430)

[B:下一周/下一个计划的调整 5](#_Toc105876431)

[休会 5](#_Toc105876432)

## 开发小组人员

* 吴联想 31901209
* 郑航舰 31901211
* 许淇凯 31901210
* 王义博 31901208
* 潘睿琪 31901190

## 变更表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更时间 | 变更人 | 变更内容 | 变更版本 |
| 2022-6-11 | 吴联想 | 初稿 | V0.1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 宣布开会

主持人姓名于2022.6.11晚上9：00在求真1-402宣布召开G16项目小组的例会。

## 点名

干事姓名进行了点名。与会人员如下：吴联想、郑航舰、王义博、许淇凯、潘睿琪

## 批准上次会议的纪要

干事姓名宣读了上次会议的纪要。在宣读时批准了纪要。

## 会议议题

### A：周期性检查发现问题

本次会议根据检查各小组成员上次布置任务的完成情况，并且根据会上评审内容继续推进项目进度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员 | 任务 | 完成情况 | 打分 |
| 吴联想 | 会议纪要、需求配置工具相关内容进一步完善、Team Building文档编写 | 完成 | 89 |
| 郑航舰 | 绘制复杂用例的UML图 | 完成 | 85 |
| 王义博 | 绘制复杂用例的UML图、PPT制作 | 完成 | 86 |
| 许淇凯 | SRS文档更新，更改图表的位置再增加新内容 | 基本完成，有一些问题在会议上解决了 | 80 |
| 潘睿琪 | 用户手册更新，添加新内容 | 完成 | 84 |

### B:下一周/下一个计划的调整

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员 | 任务 | 交付物 | 截止时间 |
| 吴联想 | 项目总结文档编写、个人总结 | 项目总结文档、个人总结 | 2022/6/12晚10:00 |
| 郑航舰 | 项目模型视频拍摄、个人总结 | 项目模型视频、个人总结 | 2022/6/12晚10:00 |
| 王义博 | 项目总结PPT制作、个人总结 | 项目总结PPT、个人总结 | 2022/6/12晚10:00 |
| 许淇凯 | 需求流程文档编写（移动课堂助理）、个人总结 | 需求流程文档、个人总结 | 2022/6/12晚10:00 |
| 潘睿琪 | 需求流程文档编写（移动课堂助理）、个人总结 | 需求流程文档、个人总结 | 2022/6/12晚10:00 |

## 休会

主持人姓名在2022.6.11晚上9：30宣布休会。

纪要提交者：吴联想

纪要审批者：吴联想